枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购

竞争性谈判文件

项目编号：hbyjg2023-z077

采购人： 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理机构：湖北众恒永业工程项目管理有限公司

日期：2023年10月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	1

一、项目概况：	1

二、供应商资格要求：	1

三、谈判文件的获取：	2

四、谈判保证金	2

五、谈判截止时间和响应文件送达地点：	2

六、公告发布媒体及公告期限：	3

七、联系方式：	3

第二章 谈判须知	4

一、总 则	5

二、谈判文件	6

三、响应文件的递交及编制	7

四、谈判报价要求	9

五、响应文件的份数、装订和递交	9

六、谈判的步骤	10

七、确定成交供应商办法和原则	13

八、授予合同	13

九、谈判文件的解释权	14

第三章 采购需求	15

一、项目概况：	15

二、其它要求	15

第四章 合同格式及合同条款	16

第五章 响应文件格式（参考）	7

1、竞争性谈判响应函	9

2、报价一览表	10

3、第二轮谈判报价表	11

4、法定代表人资格证明文件	12

5、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图	14

6、资格审查其他资料	15

7、各项承诺	16

8、技术文件	17

# 第一章  竞争性谈判公告

根据枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购需求，湖北众恒永业工程项目管理有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司的委托，拟就“枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购”进行竞争性谈判方式采购，现诚邀合格的供应商前来参与谈判。

## 一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2023-z077

2、项目名称：枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购

3、项目预算：人民币98.87万元（该报价包含检验、试验、管理费、利润、税金、安全文明施工及相应风险等一切费用，采购人不再另行支付其他费用。）

4、采购范围：拟采购一家具备资质的工程检测单位，负责本项目的试验桩（含设计前试桩）、工程桩、主体结构、设备安装、沉降观测、室内环境、基坑监测、建筑幕墙检测。

5、服务期限：根据项目施工进度进行检测，提供完整的检测报告。

6、质量要求：达到国家现行规范要求。

## 二、供应商资格要求：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，且应具有与采购内容相关的经营范围。供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；(提供营业执照副本复印件加盖公章）

3.供应商具备建设行业主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（提供复印件加盖公章）。检测项目包括桩基检测相关内容。具备开展基坑监测、幕墙检测业务的相关资质要求。

4.供应商拟派的项目负责人须具有相关专业中级职称证书、工程试验检测资格证书；

5.响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本项目不接受联合体。

只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。供应商在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

## 三、谈判文件的获取：

1、文件发放时间：2023年10月09日至2023年10月11日。

2、发放地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）

下载方法：本项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件。

## 四、谈判保证金

本项目不设置谈判保证金。

## 五、谈判截止时间和响应文件送达地点：

1、谈判截止时间：2023年10月12日09时30分（注：08时30分 开始接受响应文件）

2、响应文件送达地点:湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号余家溪村委会）3楼开标室。

3、本项目谈判会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号余家溪村委会）3楼开标室进行。供应商的法定代表人或其委托代理人应携带身份证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件）和本人第二代有效身份原件在谈判响应文件递交截止时间前按时签到并参加谈判会议。

4、本项目采购实行资格后审，资格审查的标准和条件详见竞争性谈判文件规定，资格后审不合格的供应商的谈判响应文件将作废标处理，谈判过程所产生的全部费用由供应商自行承担。

## 六、公告发布媒体及公告期限：

1.公告发布媒体：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）

2.公告期限：自公告发布之日起不少于3个工作日

## 七、联系方式：

采购人:湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

联系人:王恒

联系电话:19072775717

采购代理机构：湖北众恒永业工程项目管理有限公司

联系人:晏木兰

联系电话：13872573055

2023年10月08日

# 第二章 谈判须知

供应商须知前附表

| 编号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称 | 枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购 |
| 2 | 采 购 人 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 湖北众恒永业工程项目管理有限公司 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价为：98.87万元 该报价包含检验、试验、管理费、利润、税金、安全文明施工及相应风险等一切费用，采购人不再另行支付其他费用。报价不得高于本项目最高限价金额，否则作废标处理。 |
| 7 | 服务期 | 根据项目施工进度进行检测，提供完整的检测报告。 |
| 8 | 供应商资质等级 及条件 | 详见第一章竞争性谈判公告第二条供应商资格条件 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 计 价 方 式 | 清单计价 |
| 11 | 谈判有效期 | 自开标之日起 90 日历天 |
| 12 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金 |
| 13 | 竞争性谈判响应文件份数 | 正本一份，副本一份，电子U盘一份。不得活页装订。（响应文件封面右上角须 注明“正本”、“副本”字样） |
| 14 | 签字盖章要求 | - 响应文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，正文内容如有要求加盖单位公章时则加盖供应商单位公章； - 响应文件的任何一页都不应涂改、不应有行间插字或删除；如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由响应文件的签字人在改动处亲笔签署姓名并加盖单位公章； - 如果响应文件由委托代理人签署，则供应商需提交授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具。 |
| 15 | 获取竞争性谈判文件 | 地点：详见公告 时间：详见竞争性谈判公告 |
| 16 | 竞争性谈判响应文件递交地点及谈判截止日期 | 地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号余家溪村委会）3楼开标室。 时间：2023年10月12日09点30 分（北京时间） |
| 17 | 开标地点、时间 | 地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号余家溪村委会）3楼开标室。 时间：2023年10月12日09点30 分（北京时间） |
| 18 | 谈判标准及方法 | 谈判标准及方法附后 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 封套上应载明的信息：“响应文件”字样及项目名称：枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购 项目编号：hbyjg2023-z077 供应商名称： 在2023年10月12日09点30分前不得开启 |
| 20 | 代理费、进场交易费 | - 供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费5880.00元（不在报价中单列），费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 （2）进场交易服务费：3000.00元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。 |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

## 一、总 则

1.采购方式及定义

本次采购采用竞争性谈判方式（以下简称“谈判”），本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司。

采购代理机构指负责组织本次竞争性谈判的湖北众恒永业工程项目管理有限公司。

2.合格的供应商

2.1满足竞争性谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费。

本项目招标代理费5880.00元，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。

5.谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、谈判文件

6.谈判文件构成

谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判须知

（3）采购要求

（4）谈判须知

（5）响应文件格式

7.谈判文件的澄清及修改

7.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2023年10月11日17时00分前通过515507280@qq.com匿名提交对谈判事宜的质疑，采购人在规定时间内对问题作出整理后，将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）上公布答疑回复。

网上提问开始时间：2023年10月09日8时30分；

网上提问结束时间：2023年10月11日17时00分；

网上回复时间：2023年10月11日17时30分前。

7.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

7.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、响应文件的递交及编制

8.响应文件编制基本要求

8.1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.4.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.5.响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.6.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.响应文件的组成

9.1.谈判响应函；

9.2.报价一览表；

9.3.第二轮报价

9.4.法定代表人资格证明文件；

9.5.法定代表人授权书；

9.6.“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

9.7.资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

9.8.各项承诺；

9.9.技术文件：

（1）供货能力、资金实力、供货响应时间；

（2）项目实施方案；

（3）产品质量保障措施；

（4）供应商配合采购人协调保障措施；

（5）其他相关内容。

注：①供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

②谈判小组将对资格后审合格的供应商的响应文件进行评审，资格后审不合格的供应商的响应文件将作废标处理。

③供应商的法定代表人或其委托代理人到场情况（提供身份证原件，由相关人员比对身份，以开标会签到记录为准）。

10.响应文件的编制及装订

10.1.供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2.响应文件应采用A4规格纸张进行打印并进行胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3.响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

11.谈判保证金

本项目不设置谈判保证金。

12.竞争性谈判有效期

12.1竞争性谈判有效期为90个日历日。供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

## 四、谈判报价要求

13.1供应商须按本次采购约定的采购内容提供全面的服务。

13.2供应商所提供的服务均以人民币报价，报价中大小写不一致的以大写为准。

13.3报价应包含本项目清单内的所有工作内容，但不限于清单中所列的工作内容。

13.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

## 五、响应文件的份数、装订和递交

14.响应文件份数和签署

14.1响应文件需提供电子U盘一份，另纸质文档正本一份、副本一份，共两份，且须法人或授权代表签署。

14.2响应文件的正本和的副本均需打印或复印，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在响应文件中（开标现场提供一份）。

14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

15.响应响应文件的密封和标记、递交

15.1供应商应将响应文件纸质正本、副本和电子响应文件U盘密封在一个包内，并加盖单位公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

15.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称及有“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购代理机构给对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 六、谈判的步骤

18. 成立谈判小组及及谈判程序

18.1 谈判小组由采购人代表和有关评审专家共3人及以上的单数组成，业主评委1名，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员依法从金润源集团公司采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

18.2

- 资格审查及符合性审查

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 营业执照 | 具备有效法人营业执照（提供相关证件复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 资质 | 供应商具备建设行业主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（提供复印件加盖公章）。检测项目包括桩基检测相关内容。具备开展基坑监测、幕墙检测业务的相关资质要求。 |
|  |  | 项目负责人 | 供应商拟派的项目负责人须具有相关专业中级职称证书、工程试验检测资格证书； |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件截止时间前，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询无任何不良记录；（提供上述网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照原件等相关证件一致 |
|  |  | 谈判报价 | 本项目采取多轮报价方式。第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价。 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合谈判文件规定。 |
|  |  | 规范要求 | 符合湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司采购程序及规范要求和谈判文件中规定的其他实质性要求。 |

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查及符合性审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

18.3本次谈判采取多轮方式进行，谈判小组所有成员集中与每一位合格供应商分别进行谈判，最后由谈判小组共同推荐3家合格供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（一）资格审查：各供应商谈判前将相关资格审查证件交谈判小组审查，不具备资质和条件的供应商将首先被淘汰，不能进入到下一个程序。

（1）第一轮谈判：供应商安排本次竞谈项目专业技术人员参与谈判，谈判小组就公司情况、项目实施方案、工期、付款方式、价格、服务承诺、拟派该项目的管理人员配备力量、投入本项目的硬件设施等方面的问题对参与谈判的供应商进行提问或询问，参与谈判的供应商必须如实回答，供应商也可以就相关问题向谈判小组进行询问，但不得提出违反谈判原则的问题。

（2）确定参与下一轮的供应商，谈判小组与供应商分别谈判后，谈判小组根据谈判情况推荐3家进行最终报价的供应商，未被推荐的供应商则不能参与最终报价谈判。

（3）第二轮谈判：

第二轮谈判主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（必须是书面的，且有供应商法人或其授权代表签字，第二轮报价不得高于第一轮报价，否则，其报价无效）。

经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评审将以最终报价为准。）

谈判供应商的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得批准。

18.3 竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

18.4 竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

19. 谈判

19.1谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾期不递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

19.3谈判供应商作最后报价，并将最后报价表签字(盖章)后密封送交谈判小组。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

## 七、确定成交供应商办法和原则

20. 确定成交供应商

竞争性谈判仅能采用低价优先法，采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行两轮谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

## 八、授予合同

21.1谈判小组完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，阐明谈判小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性谈判文件中规定的评标方法，根据谈判结果的排序推荐排序前三名的供应商为候选成交供应商。经采购人确认后确定排名第一的供应商为成交供应商；若出现第一名放弃中标权或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定得分排名第二的供应商为成交供应商，依次类推。采购人对未成交供应商不作任何解释。根据谈判小组提出的书面评标报告中确定的成交供应商，由湖北众恒永业工程项目管理有限公司签发成交通知书。

21.2成交供应商应在采购人规定的时间内分别与产权所属单位和个人签订承包合同。成交供应商不与产权所属单位和个人订立合同的，响应保证金不予退还并取消其成交资格，列入不良记录。给产权所属单位和个人造成的损失超过响应保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交响应保证金的，应当对产权所属单位和个人的损失承担赔偿责任。

## 九、谈判文件的解释权

22本项目谈判文件的最终解释权为采购单位所有。

# 第三章 采购需求

## 一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2023-z077

2、项目名称：枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测单位采购

3、项目预算：人民币98.87万元（该报价包含检验、试验、管理费、利润、税金、安全文明施工及相应风险等一切费用，采购人不再另行支付其他费用。）

4、采购范围：拟采购一家具备资质的工程检测单位，负责本项目的试验桩（含设计前试桩）、工程桩、主体结构、设备安装、沉降观测、室内环境、基坑监测、建筑幕墙检测。

5、服务期限：根据项目施工进度进行检测，提供完整的检测报告。

6、质量要求：达到国家现行规范要求。

## 二、其它要求

本项目需要分项报价，详见检测明细表。

- 第四章 合同格式及合同条款

中标后与采购人另行签订

合同登记编号

建设工程检测服务合同

| 项 目 名 称： | 枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目检测 |
| --- | --- |
| 委托单位(甲方)： | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 |
| 检测机构(乙方)： |  |

签约地点：

签约日期：     年      日

建设工程检测服务合同

甲方（委托单位）：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

乙方（检测机构）：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

- 第一条 工程概况

工程地址:枝江市西郊迎宾大道以南、东干渠大道西侧

建设单位:湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

建设单位项目负责人： 王恒   联系电话： 13997651155

施工单位：

施工单位项目负责人：        联系电话：

送样员：                    联系电话：

监理单位：

建设监理单位见证员：        联系电话：

工程所属区县：

- 第二条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

□见证取样   ☑主体结构   ☑地基基础   □建筑节能

☑室内环境   ☑设备安装   □钢结构     ☑建筑幕墙

☑沉降观测   ☑基坑监测   □生活用水   □安全防护

☑其他：  建筑幕墙                    。

2.检测实施内容为：                                   。

- 第三条 检测标准

双方约定的检测标准：

- 1、按国家及行业现行标准、规范、规程及推荐标准执行。

2、相关设计施工图及其他检测相关资料。

- 第四条 检测费用的核算与支付

（一）检测服务费：

1、参考省物价局、省建设厅《湖北省建设工程质量检测试验收费项目和标准》鄂价房服【2008】20号收费标准及投标报价为依据，具体检测费用采取清单计价据实结算，该项目暂定检测费总金额为：（小写）         元（大写）                     。

（二）双方约定按照下列方式支付检测费用。

本项目实行分期付款，检测全部完成并提交经审查合格的检测报告后付合同总额的90%，余额在主体结构封顶一年内，桩基无异常情况付至总价款的100%，付款需开具采购人认可的增值税专用发票。（上述付款方式采用现金或银行保兑（商业汇票）方式付款，以上未付款项均不计利息。）

（一）乙方按约定时间交付检测报告，乙方交付检测报告一式  肆  份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

（二）双方约定按照下列方式交付检测报告：

- 第五条 检测报告的交付

1、乙方在检测完成一周内将检测报告送达至甲方。

第六条 工作条件和协作事项

（一）甲方应于检测活动开始前叁日内向乙方提供与本检测业务有关的图纸、资料及文件，并对资料的可靠性负责。

（二）甲方授权        为代表，联系电话            ，负责与乙方联系，如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

（三）甲方应协调好施工方与乙方的工作关系，协调各方配合乙方检测设备的布置安装和现场检测工作。

（四）甲方帮助乙方协调现场施工人员保护乙方的检测设备，同时应按检测方案支持乙方在现场开展检测工作，协助检测方案中配合事项处理，不承担额外费用，在现场检测工作开始后不得随意变更检测方案，如确需变更另行协商。

（五）乙方根据实际工程进展及甲方要求,及时组织检测设备的设计、生产、标定和安装，及时组织进行实测工作，整理实测数据，编制测试报告，提供给甲方。

（六）合同期内，甲方如变更通讯地址的，应以书面方式通知乙方，未书面通知的视为未变更，由此造成未能收到检测报告或其他损失的，由甲方自行承担。

（七）其他：___________/_______________

第七条 甲方的权利义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）检测过程中不得随意终止合同，当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续，并按实际发生的工作量追加支付乙方的检测费用。

（三）由于甲方原因造成乙方检测工作不能及时进行时，检测报告发放日期顺延。

（四）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

（五）检测项目属于送样检测测，甲方应确保由见证人员对取样及送样过程进行见证，并在委托单上签字确认。

（六）检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前一日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

（七）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

（八）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

（九）甲方需为乙方协调提供安全的工作环境，保证其在人身安全不受危害的条件下工作。

（十）甲方不得违章指挥或者强令乙方人员冒险检测，并负责承担由此原因而发生事故的全部责任。

（十一）甲方有权在乙方进场、检测、出场过程中进行安全检查，发现问题及时制止或提出整改意见。

第八条 乙方的权利义务

（一）乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（二）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书及其附表等复印件。

（三）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理工程建设职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

（四）检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

（五）检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

（六）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，并承担有关资料的保密义务。

（七）对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

（八）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后2 日内按相关规定通知甲方。

（九）负责检测过程中的安全防护和服从甲方的安全管理，对甲方现场提出的安全问题及时整改，如因违反规定发生安全事故，乙方承担相应的法律责任及费用。

（十）进场、检测、出场过程中佩戴安全帽、高空作业系好安全带、安全绳。

（十一）乙方在接到检测服务需求通知后需尽快落实到场服务，如涉及重大事项安排不能及时到达的，需在接到通知时告知甲方，但最晚不得晚于3日，否则甲方有权对乙方给予3000元/次处罚。

第九条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条 违约责任

（一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，完成检测业务的期限顺延。

（二）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目已收取的检测费用的 0.5 ％向甲方支付违约金。

（三）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测。

（四）合同履行期间，未经对方书面同意，甲、乙双方均无权单方面解除或终止合同。

（五）其他违约责任： /

第十一条 其他约定事项： /

第十二条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向枝江市人民法院提起诉讼。

第十三条 附则

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，监督站执壹份，经甲乙双方签字盖章后生效，至检测结束、工程款结算完毕后终止，并在质量监督部门备案。

（以下无正文，为两方签字页）

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

通讯地址：                       通讯地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                      账    号：

单位电话：                      单位电话：

联 系 人：                      联 系 人：

联系人手机：                    联系人手机：

签订日期：   年  月  日          签订日期：   年  月  日

- 第五章 响应文件格式（参考）

枝江市绿色化工产业综合服务园（一期）项目

检测单位采购

竞争性谈判响应文件

项目编号：hbyjg2023-z077

供应商名称(盖章):

日    期：

目 录

1.谈判响应函；

2.报价一览表；

3.第   轮报价

4.法定代表人资格证明文件及法定代表人授权书；

5.“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

6.资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

7.各项承诺；

8.技术文件：

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

## 1、竞争性谈判响应函

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司：

依据贵方（项目名称）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件二份，其中：正本一份，副本一份，电子U盘一份。

1. 谈判报价表；

2. 按竞争性谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3. 资格证明文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 本谈判有效期为自谈判日起共90个日历日；

5. 我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效；

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

## 2、报价一览表

采购项目名称:

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元总价不超过98.87万元。

2、报价应包含检验、试验、管理费、利润、税金、安全文明施工及相应风险等一切费用。

3、总价必须与分项报价一致。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年       日

## 3、第     轮谈判报价表

采购项目名称:

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 小写： 大写： |
| 相关承诺及说明 |  |

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年      日

[说明：此报价单打印3份，不装订在投标文件中，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，由代理机构统一收取。经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，第三轮报价时也用此报价单]

## 4、法定代表人资格证明文件

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：      年      日

法定代表人授权书

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项  目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年     日起至     年     日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：       年        日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

授权人身份证（复印件） 被授权人身份证（复印件）

## 5、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图

## 6、资格审查其他资料

## 7、各项承诺

## 8、技术文件

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

以上响应文件格式仅供参考