金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购

竞争性谈判文件

项目编号：hbyjg2023-z076

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司

二〇二三年十月

目录

第一章  谈判公告	3

第二章  谈判须知	7

供应商须知前附表	7

一、说 明	8

二、响应文件的编制	9

三、谈判报价要求	11

四、响应文件的份数、封装和递交	12

五、谈判的步骤	14

六、确定成交供应商	16

七、签订合同	17

八、公告、质疑	17

九、项目验收	18

第三章  采购需求	19

一、项目概况	19

二、工程量清单	19

三、商务要求	19

第四章  合同格式及合同条款	20

第五章  响应文件格式	26

# 第一章  谈判公告

大华建设项目管理有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司的委托，拟就金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购项目采用竞争性谈判方式采购，现邀请合格的供应商前来谈判。

- 一、项目概况

1、项目编号：hbyjg2023-z076

2、项目名称：金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额（最高限价）：43.55万元（包含安装所需材料费、人工费、税费等一切与本工程相关的直接和间接费用）

5、采购需求：金盆山安置房小区四期轻钢雨棚制作、安装工程。（具体详见图纸和工程量清单）

6、工期：30日历天

7、质量：达到国家现行施工验收规范的合格等级标准及采购人要求。

8、安全：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。

- 二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

3、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（开标结束后由采购人按照谈判文件要求对所有供应商的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按谈判文件的规定进行评审。）

4、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包叁级及以上资质；

（2）供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行谈判，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

（3）供应商须具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。证书不在有效期内的，评委不予采信；

（4）拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师证书，其注册专业为建筑工程或钢结构，其证书上记载的聘用单位必须是该供应商，并须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书；（提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书或带二维码的考核合格人员证书信息截图）

（5）供应商拟派本工程的施工现场关键岗位人员基本配置为：项目负责人1人，技术负责人1人，施工员1人，质量员1人，专职安全员1人[该专职安全员须为综合类（C3证）；未实行C1、C2、C3证书分类的外省建筑企业C类安全生产考核合格证书均视为C3证件]。施工员、质量员须提供岗位证书或带有二维码的职业培训合格证书信息截图。专职安全员须提供具有建设行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书或带有二维码的职业培训合格证书信息截图。

（6）人员社保：供应商拟派本项目的项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员应提供2023年5月以来任意连续3个月的社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明（需加盖人社部门公章）或带电子章的参保单位缴费信息证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该供应商。

5、本项目不接受联合体参与谈判。

只有符合以上所有条件的供应商才能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则谈判小组和采购人将不予采信。

- 三、谈判文件的获取

1、发放时间：2023年10月9日至2023年10月12日17：30。

2、下载方法：本项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

- 四、谈判保证金

- 本项目不设置谈判保证金。

五、响应文件递交截止时间和送达地点

1、响应文件递交截止时间：2023年10月13日上午09时30分止。

2、响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的谈判响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3、本项目谈判会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在投标截止时间前按时签到并参加谈判会，否则将提交谈判小组按竞争性谈判文件相关规定处理。

4、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

- 六、谈判时间和地点

1、谈判时间：2023年10月13日上午09时30分。（注：09时00分开始接收响应文件）

2、谈判地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。

- 七、公告发布媒体

1、公告发布媒体：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）

2、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

- 八、联系方式

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号

联系人：王恒

联系电话：19072775717

代理机构：大华建设项目管理有限公司

地址：宜昌市城东大道60号鸿华SOHO时代B座10楼

联系人：唐湖缘

联系电话：15872675438

日期：2023年10月9日

# 第二章  谈判须知

- 供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购 |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号 电话：19072775717 联系人：王恒 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：大华建设项目管理有限公司 地址：宜昌市城东大道60号鸿华SOHO时代B座10楼 电话：15872675438 联系人：唐湖缘 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司纪检监察部门 地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见谈判公告中“二、供应商的资格要求”。 |
| 6 | - 资金来源及资金落实情况 | - 资金来源：自筹资金。 - 资金落实情况：已落实。 |
| 7 | 备选方案 | 不接受 |
| 8 | 谈判保证金 | 本项目不设置谈判保证金 |
| 9 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/） |
| 10 | 提交响应文件截止时间 | 2023年10月13日09时30分（北京时间） |
| 11 | 谈判形式及相关要求 | 本项目采用：谈判 供应商的法定代表人或授权委托人在递交截止时间前携带法人身份证明文件或法人授权委托书，并持第二代有效身份证原件准时参加谈判 |
| 12 | 谈判小组的组建 | 采购单位依法组建谈判小组，共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 13 | 谈判有效期 | 90日（日历日） |
| 14 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件。） |
| 15 | 代理费及进场服务费 | - 本项目采购代理费：3000.00元，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付本次采购项目的采购代理费。 - 进场交易服务费：1500.00元，由成交人在领取成交通知书前支付本次采购项目的进场服务费。 （参与本项目谈判的供应商在编制谈判报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付。） |
| 16 | 采购验收电话 | 详见采购人联系方式 |
| 17 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，开标结束后由采购人按照谈判文件要求对所有供应商的信用信息进行查询，做好记录，由谈判小组按谈判文件的规定进行评审。 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 |

## 一、说 明

- 1.1 适用范围

本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述采购项目的工程及相关服务的采购。

- 1.2 定义

1.2.1“采购人”是指：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司。

1.2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

1.2.3“监管部门”是指：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司纪检监察部门。

1.2.4“采购代理机构”是指：大华建设项目管理有限公司。

1.2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

1.2.6“工程”是指：新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程。

1.2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。

1.2.8“响应文件”是指：谈判供应商根据谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

- 1.3 谈判供应商必须具备的基本条件

1.3.1 符合谈判文件“第一章 谈判公告”第二条所规定的供应商资格要求，有能力完成本项目的供应商。

1.3.2 联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

- 1.4 谈判费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

- 2.1 响应文件编制基本要求

2.1.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

2.1.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2.1.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

2.1.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

- 2.2. 响应文件的组成

响应文件应分为“商务文件”“价格文件”和“技术文件”三个部分组成。

2.2.1商务文件（详见第五章商务文件组成）

2.2.2价格文件（详见第五章价格文件组成）

2.2.3技术文件（详见第五章技术文件组成）

- 2.3 响应文件的编制

2.3.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

2.3.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2.3.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

2.3.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

- 2.4 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 2.5. 谈判的有效期

2.5.1谈判有效期详见供应商须知前附表。谈判有效期从提交谈判文件的截止之日起算。谈判文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

2.5.2特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。

2.6.谈判文件的澄清

2.6.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间三日前向采购人或采购代理机构提问，要求采购人对谈判文件予以澄清。

提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3日前，在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）向所有供应商公布。

2.6.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

2.6.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.7.谈判文件的修改

2.7.1采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件递交截止时间3日前在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布更正公告。

2.7.2澄清或者修改的内容是谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.7.3为使潜在供应商有充足的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件截止期，并通过湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）上发布公告方式通知所有下载谈判文件的供应商。

2.7.4潜在供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、谈判报价要求

3.1本工程报价方式采用固定总价包干，报价应包含本项目工程量清单范围内的所有工作内容，且总报价不得高于最高限价43.55万元（包含安装所需材料费、人工费、水费等一切与本工程相关的直接和间接费用）。

3.2供应商应根据现场勘察情况和工程量清单进行报价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.3报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成竞争性谈判文件规定的工程量清单项目所需的全部费用。

3.4供应商应根据本竞争性谈判文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、供应商自身的管理水平和实力、供应商为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的供应商之于本工程的成本水平等准备自己的报价。但供应商不得以低于其企业成本的报价竞标。

3.5供应商可先到施工现场踏勘以充分了解工程量、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.6谈判小组发现报价明显低于工程成本的报价，谈判小组应启动是否低于工程成本的质询判定程序，被谈判小组确认为低于成本的报价为无效报价。

谈判小组应对满足评审条件的谈判报价进行分析，并根据分析情况和评审需要向供应商提出质询。谈判小组的询问应以书面形式进行，并书面告知供应商进行澄清、说明或补正的主要内容及相关要求以及答复时限。供应商对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字有效，且应详细说明不低于企业成本的实际情况和相关理由。

谈判小组对谈判报价及供应商的答复进行分析论证，并按照下列原则判断供应商报价是否低于工程成本。

（1）供应商对谈判小组提出的质询能提供以下其中一项报告和证明材料，充分说明大幅低于采购预算为合理的，并经过谈判小组确认，可视为有效；

1）提供近三年完成的类似工程（结构特征和规模相似）的谈判报价、分部分项工程项目报价，以及工程造价咨询机构出具的竣工结算报告，表明供应商已按谈判报价及合同约定圆满完成了工程施工，并未发生供应商原因而增加的费用；

2）提供企业由于使用经市级以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低工程成本的相关材料；

3）提供货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于规定的；

4）提供其他有关降低企业工程成本的分析报告和证据材料；

（2）供应商对谈判小组提出的质询不能说明理由，仅用简单承诺实施、自愿不计成本、不提供证明资料等不能充分说明谈判报价不低于成本的，评标委员会应认定其理由不能成立，并认定该供应商报价低于工程成本；

（3）谈判小组经过对谈判报价（包括其低价说明）的分析论证，认为其谈判报价不可行的，应认定该供应商报价低于工程成本；

（4）供应商拒绝或未按要求完成的，谈判小组应认定其谈判报价低于工程成本。

## 四、响应文件的份数、封装和递交

- 4.1 响应文件的份数

4.1.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件一份，载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的彩色扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。

4.1.2响应文件的副本可为正本的复印件，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将“法人授权书”（原件）附在正本响应文件中（开标现场提供一份）。

4.1.3除供应商在谈判工作对谈判文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效谈判。

- 4.2 响应文件的密封和标记

4.2.1供应商应将响应文件正本和副本密封，电子版单独密封，并加盖单位公章。在谈判文件规定的截止时间前递交的谈判响应文件，响应文件均不退回。

4.2.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称、项目编号及“请勿在2023年××月××日××:××（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

- 4.3 响应文件的递交

4.3.1响应文件的提交。谈判供应商应在谈判文件规定的谈判时间前，将响应文件递交到指定地点。未在谈判时间前递交的响应文件视为逾期送达。逾期递交或未按规定方式递交的响应文件，采购人、采购代理机构不予受理。

4.3.2响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

- 4.4 迟交的响应文件

采购人、采购代理机构将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件并原封退回。

## 五、谈判的步骤

- 5.1 成立谈判小组

谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3，并在金润源集团公司采购部专家库中随机抽取。

- 5.2 响应文件的审核

5.2.1谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备合法有效的营业执照或事业单位法人证书（提供营业执照原件彩色扫描件并加盖公章） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（开标结束后由采购人按照谈判文件要求对所有供应商的信用信息进行查询，做好记录，由谈判小组按谈判文件的规定进行评审。） |
|  |  | 单位负责人 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动； |
|  |  | 资质证书 | 供应商须具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包叁级及以上资质；（提供证书的原件彩色扫描件并加盖公章） |
|  |  | 安全生产许可证 | 具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证（提供证书的原件彩色扫描件并加盖公章） |
|  |  | 项目负责人 | 拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师证书，其注册专业为建筑工程或钢结构，其证书上记载的聘用单位必须是该供应商，并须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书；（提供注册建造师证书彩色扫描件和安全生产考核合格证书彩色扫描件或带二维码的考核合格人员证书信息截图并加盖公章） |
|  |  | 现场关键岗位管理人员 | 供应商拟派本工程的施工现场关键岗位人员基本配置为：项目负责人1人，技术负责人1人，施工员1人，质量员1人，专职安全员1人[该专职安全员须为综合类（C3证）；未实行C1、C2、C3证书分类的外省建筑企业C类安全生产考核合格证书均视为C3证件]。施工员、质量员须提供岗位证书的原件彩色扫描件或带有二维码的职业培训合格证书信息截图并加盖公章。专职安全员须提供具有建设行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书的原件彩色扫描件或带有二维码的职业培训合格证书信息截图并加盖公章。 |
|  |  | 人员社保 | 供应商拟派本项目的项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员应提供2023年5月以来任意连续3个月的社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明原件彩色扫描件（需加盖人社部门公章）或带电子章的参保单位缴费信息证明的原件彩色扫描件并加盖公章，且社保证明材料所记载的单位必须是该供应商单位。 |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体参与谈判 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照等一致 |
|  |  | 谈判响应文件 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 供应商谈判代表 | 参与现场谈判的供应商代表须提供法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 谈判方案 | 只有一个谈判方案 |
|  |  | 谈判报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合谈判文件的规定 |
|  |  | 工程量清单 | 符合谈判文件第三章要求 |
|  |  | 工期、质量及安全 | 符合谈判文件第三章要求 |
|  |  | 响应文件制作 | 不同供应商的响应文件不是由同一单位或个人编制 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和谈判文件规定的其他实质性要求 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效文件

5.2.2响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格条件的；

3）不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

5.2.4响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

- 5.3 谈判

5.3.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

5.3.2谈判过程中，若需修正谈判文件或优化采购方案，采购代理机构将通知所有谈判供应商，并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商对原响应文件进行修正，并将修正文件签章后，重新递交。逾期递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

5.3.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

5.3.4谈判供应商作最后报价，签章后递交给谈判小组。谈判不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.3.5谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门批准。

- 5.4 相同品牌产品评审原则（本项目不适用）

5.4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审报价（专门面向中小型企业的项目按最后报价）最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不参与评审。

5.4.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 5.5 推荐成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

## 六、确定成交供应商

6.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审报价最优的原则确定成交供应商，出具书面确认函，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。报价并列时，根据物有所值的原则确定成交供应商。

6.3成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 七、签订合同

7.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订合同。

7.2合同签订后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报有关部门备案。

7.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，采购监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

## 八、公告、质疑

8.1采购人、采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

8.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购机构将不予以受理。

8.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

8.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向采购监管部门投诉。

8.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，采购监管部门将按有关规定给予处罚。

## 九、项目验收

9.1项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收。

9.2验收标准：谈判文件、响应文件、采购合同规定的标准。

9.3采购项目验收联系电话：见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

- 一、项目概况

1、项目编号：hbyjg2023-z076

2、项目名称：金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额（最高限价）：43.55万元（包含安装所需材料费、人工费、税费等一切与本工程相关的直接和间接费用）

5、采购需求：金盆山安置房小区四期轻钢雨棚制作、安装工程。（具体详见图纸和工程量清单）

6、工期：30日历天

7、质量：达到国家现行施工验收规范的合格等级标准及采购人要求。

8、安全：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。

- 二、工程量清单及图纸

以电子版形式发放，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

- 三、商务要求

1、质量违约：达不到约定的质量合格标准的必须无条件修复至规定标准且工期不顺延，还须向发包人支付合同总价款10%的违约金。

2、安全违约：安全生产目标未达到合格标准的，属承包人原因的，承包人向发包人支付合同总价款10%的违约金。

3、工期违约：每延迟一天竣工按1000元/天计算违约金，逾期竣工违约金的上限为合同总价款的10%。

4、工程缺陷责任期：24个月。

5、售后服务：本工程完工后，若出现质量问题，需在1小时内响应，24小时内解决。

6、付款方式：签订合同后施工材料送达现场经项目负责人核实后支付合同金额20%；施工完成，经采购人、项目监理及总承包单位共同验收合格后支付至合同金额80%；主体项目完成竣工验收后支付剩余价款。工程款支付前，成交供应商需提供等额的增值税发票。

# 第四章  合同格式及合同条款

（根据《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同仅作为签订正式合同时的参考，具体以双方签订内容为准。）

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）                                招标编号

签  订  地  点                                  签订时间

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照谈判文件和中标供应商响应文件，甲乙双方签订本合同。

第一条  工程概况；

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、工期：本工程自     年    月    日开工，于     年    月    日竣工。

6、工程质量：

7、合同总价款（人民币）：大写                     小写

第二条  甲方权利和义务

1、开工前    天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明    份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派        为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、委托                           监理公司进行工程监理，监理公司任命      为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将监理合同副本交乙方    份。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条  乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划，     天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目班子成员包括：                              。其中项目经理姓名：        、级别：      、职务（职称）：       ，技术负责人姓名：        、级别：      、职务（职称）：       。项目经理为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、服从本项目总承包单位管理要求，进场施工前需与总承包单位签订安全生产协议及管理合同，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

第四条  材料供应

1、本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、乙方负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、乙方负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。乙方应向甲方提供采购的材料、设备产品合格证明，甲方应予签字认可。

第五条  工期保证

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条  工程质量和验收

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）等国家制定的相关施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、工程竣工前，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方应自接到验收通知    日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由：                  。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为：      年   月   日前；提供竣工图纸时间和份数为：      年   月   日前，   份。

6、验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第七条  付款方式和结算

- 1、资金性质：                        。

2、付款方式：本项目完工经采购人、项目监理、总承包单位验收通过取得验收合格证明后支付至合同金额的80%，完成竣工结算后支付至结算金额97%，质保期满支付剩余价款。付款前，乙方应提供甲方财务认可的增值税专用发票（税率3%或以上）。乙方提供的发票必须合法、合规，因发票存在违规行为造成甲方损失的，乙方应该承担违约责任。

3、工程结算形式： 竣工后一次结算 。

4、工程竣工结算：工程竣工验收后乙方向甲方提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料30个工作日内提出审计意见。

第八条　质量保证金

甲方应在工程结算审计完成后，在尾款中按审计结果金额的 3 %比例预留质量保证金，质量保证金在工程质保期结束后且无质保问题纠纷情况下无息返还。

第九条  安全生产和防火

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

2、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

第十条  工程保修

1、本工程质量保修期为  2  年。

2、质量保修期间，由于施工质量等发生的问题，需要维修时，乙方无偿负责保修。乙方收到甲方保修通知  3  日内，进行保修。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。乙方收到甲方维修通知  3  日内，进行维修。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条  违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因延期开工或停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方    /    元违约金。

2、甲方自筹资金不按合同约定时间拨付款，每逾期一天，按应付款额的向乙方支付滞纳金。

3、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

6、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。

7、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

8、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放的物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

9、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

11、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

12、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

13、其他违约行为违约责任双方另行约定。

第十三条  合同争议解

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取以下（ ）种方法解决，

A向仲裁委员会申请仲裁。B向人民法院诉讼。

第十四条　合同文件组成

1、谈判文件；2、乙方提供的响应文件；3、甲方提供工程清单；4、供应商承诺书：5、评标记录；6、中标或成交通知书；7、双方签订补充协议。

第十五条　合同的生效与终止

本合同自双方法定代表人或取得法定代表人（授权代表签字）签字或加盖公章（合同专用章）之日起生效。从工程投产送电之日起，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满，保修条款终止。

第十六条 本合同一式四份，甲乙双方各二份。（可根据需要另外增加）

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第五章  响应文件格式

金盆山安置房小区四期工程轻钢雨棚制作、安装施工单位采购

竞争性谈判响应文件

项目编号：hbyjg2023-z076

供应商名称：________________（签章）

日    期：      年     月     日

商务文件组成

1、商务文件目录；

2、谈判响应函；

3、报价一览表；

4、第   次报价表；

5、谈判资格证明文件：

（1）法定代表人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）供应商资格声明承诺函；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（8）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料。

6、项目组人员配备情况表；

7、项目负责人简历表；

8、类似施工项目业绩；

9、谈判文件要求提供或供应商认为需提供的其他资料。

（供应商应根据自身实际情况自行补充编制谈判响应文件，本文中响应文件格式仅供参考。）

谈判响应函

（代理机构名称）：

根据贵方 （采购项目名称/采购项目编号） 项目采购活动的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址），向贵方提交下述响应文件三份。其中：正本一份，副本二份。电子响应文件一份。

1．报价一览表；

2．清单报价；

3．按谈判文件要求提供的有关文件；

4．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按谈判文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期（90日历天）内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（5）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：              。

（6）其他：                                     。

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

- 报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 | 项目工期：30日历天。 工期违约：每延迟一天竣工按1000元/天计算违约金，逾期竣工违约金的上限为合同总价款的10%。 |
| 质量要求 | 质量要求：施工质量达到国家现行施工验收规范合格等级标准。 质量违约：达不到约定的质量合格标准的必须无条件修复至规定标准且工期不顺延，还须向发包人支付合同总价款10%的违约金。 |
| 安全要求 | 安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。 安全违约：安全生产目标未达到合格标准的，属承包人原因的，承包人向发包人支付合同总价款10%的违约金。 |
| 其他承诺 |  |

注：所有价格均用人民币表示。

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

- 第   次报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 | 项目工期：30日历天。 工期违约：每延迟一天竣工按1000元/天计算违约金，逾期竣工违约金的上限为合同总价款的10%。 |
| 质量要求 | 质量要求：施工质量达到国家现行施工验收规范合格等级标准。 质量违约：达不到约定的质量合格标准的必须无条件修复至规定标准且工期不顺延，还须向发包人支付合同总价款10%的违约金。 |
| 安全要求 | 安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。 安全违约：安全生产目标未达到合格标准的，属承包人原因的，承包人向发包人支付合同总价款10%的违约金。 |
| 其他承诺 |  |

注：所有价格均用人民币表示，本报价表无须装订在响应文件中，由供应商单独打印三份出来盖章后，带至谈判现场，现场报价时填写并上交。

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

- 谈判资格证明文件

（1）法定代表人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）供应商资格声明承诺函；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（8）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料。

- 法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法人

- 单位负责人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（签章）：

负责人（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织

自然人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

供应商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人

- 委托授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人

供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

（供应商全称） 参加（项目名称）项目（项目编号：        ）的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，参加本项目采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，参加本项目同一合同项下的采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

7、本单位承诺以独立身份参加本次采购项目谈判。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：  年    月     日

- 项目组人员配备情况表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |

供应商自行拟定内容

- 项目负责人简历表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 在建和已完工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

供应商自行拟定内容

- 类似施工项目的业绩

采购项目编号：

采购项目名称：

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 建设规模 | 开竣工 日期 | 质量等级 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商自行拟定内容

价格文件组成

- 供应商按照提供的工程量清单报价

技术文件组成

供应商自行拟定内容。