枝江市枫杨小学新建项目

监理单位采购

竞争性磋商文件

| 项目编号： | hbyig2024-z036 |
| --- | --- |

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

代理机构：湖北省招标股份有限公司

2024年6月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

一、说  明	6

二、磋商文件	6

三、响应文件的编制和数量	8

四、响应文件的份数、装订和递交	10

五、竞争性磋商程序	11

六、授予合同	14

七、公告、质疑	14

八、项目验收	15

九、适用法律	15

十、磋商文件的解释权	15

十一、其他注意事项	16

第三章 采购需求	17

第四章 磋商方法、步骤及标准	21

一、磋商步骤	21

二、磋商标准	23

（一）资格和符合性审查内容及标准	23

（二）商务、技术、价格评审内容及标准	25

第五章 合同格式及合同条款范本	27

第六章 磋商响应文件格式	29

第一部分、商务文件	30

第二部分、技术部分	38

# 第一章 竞争性磋商公告

湖北省招标股份有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司的委托，就枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况：

1.项目编号：hbyig2024-z036

2.项目名称：枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购

3.项目预算：40.3万元

- 4.工程概况：新建一所小学，24个教学班1080个学位，占地面积34560平方米（约52亩），建筑面积14789.9平方米。建设内容：主要建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、餐厅、门房、标准体育场及看台、球场、道路、场地绿化、消防系统及设施、停车场及设施，购置相关教育教学、生活及安防设备等。

- 5.采购内容：拟采购一家监理服务单位，负责施工图设计范围内全部工程建设内容（具体以采购人及图纸为准）的施工阶段监理、保修阶段监理、工程变更以及与上述项目相关的一切施工内容的全过程监理（协助前期施工准备和后期项目审计等）。

- 6.服务期限：施工阶段监理服务期为施工工期的基础上再增加60天；保修阶段监理服务期为工程竣工验收合格后1年。

- 7.工期控制目标：同施工合同工期要求。

- 8.质量控制目标：同施工合同质量要求。

- 9.安全生产控制目标：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生安全事故。

二、供应商资格要求：

- 本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

- 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；（提供营业执照复印件并加盖公章）

- 2.响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3.供应商应具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或建筑工程专业监理乙级及以上资质；（提供资质证书原件复印件并加盖公章）；

- 4.供应商拟派本项目的监理机构人员（包括项目总监、专业监理工程师、安全监理工程师、监理员）总人数不少于4人（其中：项目总监1人，专业监理工程师不少于1人，安全监理工程师不少于1人，监理员不少于1人）；（须同时提供证书原件复印件（若证书不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容）并加盖公章及社会劳动保障部门出具的2023年12月至2024年3月任意连续三个月的社会保险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）复印件加盖公章或带有电子章的参保单位缴费信息证明复印件加盖公章，且社保证明材料所记载的单位必须是该供应商。其中：项目总监应取得国家注册监理工程师注册执业证书，且证书上记载的工作单位为该供应商，专业为建筑工程；专业监理工程师应取得国家注册监理工程师注册执业证书或《监理工程师培训教育证书》，且证书上记载的工作单位为该供应商，专业为建筑工程。）

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动；

- 6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动；

- 7.本项目不允许联合投标。

三、磋商文件的获取：

- 1.文件发放时间：2024年06月07日至2024年06月14日。

- 2.发放方式：本项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性磋商文件。

四、磋商保证金

- 本项目不设置磋商保证金。

五、磋商截止时间和响应文件送达地点：

- 1、磋商截止时间：2024年06月19日09时00分（注：08：30开始接受响应文件）

- 2、响应文件送达地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室，供应商的法定代表人应携带身份证明文件(法定代表人身份证明原件)和本人第二代有效身份原件,在磋商响应文件递交截止时间前按时签到并参加磋商会议，否则磋商小组将按采购文件规定处理。

- 3、逾期未按要求递交响应文件的，采购单位不予受理。响应文件递交截止时间是否有变化，请关注本次磋商过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、磋商时间、地点：

- 1、磋商时间：2024年06月19日09时00分

- 2、磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室

七、公告发布媒体及公告期限：

- 公告发布媒体：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）自本公告发布之日起5个工作日。

八、联系方式：

- 采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

- 地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号2楼

联系人:刘乔

联系电话:16672036572

- 采购代理机构：湖北省招标股份有限公司

地    址：武汉市中北路108号兴业银行大厦五楼

宜昌市点军区将军路1号江南in巷14栋302

联 系 人：周锋、张晨

电    话：18602756056、15872508097

电子邮件：254491964@qq.com

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购 |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号 电话：16672036572 联系人：刘乔 |
| 3 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：湖北省招标股份有限公司 联系人：周锋、张晨 电话：18602756056、15872508097 |
| 4 | 监管部门 | 监管部门名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司纪检监察部门 地址：枝江市余家溪社区 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性磋商公告第二条供应商资格要求 |
| 6 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 7 | 备选方案 | 不接受 |
| 8 | 样品提供的规定 | 不提供 |
| 9 | 信息公告 媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/） |
| 10 | 提交响应文件截止时间 | 2024年06月19日09时00分（北京时间） |
| 11 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2024年06月19日09时00分 磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室 |
| 12 | 磋商小组的组建及磋商专家的确定方式 | 磋商小组由采购人代表1人和有关评审专家2人；共3人及以上的单数组成，其中评审专家的人数不少于评审小组成员总数的三分之二。专家成员依法从湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
| 14 | 磋商有效期 | 90日（日历天） |
| 15 | 响应文件 份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子版U盘壹份。 |
| 16 | 代理费、进场交易费 | - 供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费3000元，费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 （2）进场交易服务费2000.00元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。 |
| 17 | 其它要求 | - 1.采购人认为应该补充的其他内容：参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。 - 2.本项目要求投标人的法定代表人必须到场磋商，不接受经授权委托的代理人到场磋商。 |

## 一、说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请书中所述项目的货物及相关服务的采购。

2.定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

2.4“供应商”是指：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5“成交供应商”是指：经磋商小组评审，授予合同的供应商。

2.6采购人和采购代理机构统称为采购单位。

3.货物和服务

3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请书；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关要求；

(4)磋商方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝接收，或被按照无效磋商文件处理。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

6.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

7.磋商文件的修改

7.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在磋商截止时间五日前向所有供应商发布更正公告。

7.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

7.3为使供应商准备磋商时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟磋商截止期，并通知所有供应商。

7.4因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、响应文件的编制和数量

8．磋商的语言

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

9．响应文件的构成

9.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）竞争性磋商响应函；

（2）竞争性磋商报价一览表；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书（如有授权）；

（5）资格审查资料；

（6）拟派项目人员（附身份证等相关证书）；

（7）供应商应提交的其他证明材料（磋商所需相关证件资料）。

10.响应文件编制

10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

11.磋商报价

11.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2 供应商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按磋商报价及承诺书确定的格式报出总价。

11.3供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.4供应商的磋商报价超过项目采购预算的为无效磋商。

12.备选方案

12.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效磋商。

13.联合体磋商

13.1本项目不接受联合体磋商。

14.供应商资格证明文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

14.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

14.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人的身份证明；

（2）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（4）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（5）信用信息查询记录；

（6）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

15.证明磋商货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

16.磋商保证金

16.1本项目不设置磋商保证金。

17.磋商的有效期

17.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商磋商有效期不足的磋商将被视为无效磋商。

17.2特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购单位可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将不会被没收，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16（条）有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 四、响应文件的份数、装订和递交

18.响应文件份数和签署

18.1供应商应当编制响应文件正本壹份，副本壹份，电子版U盘壹份。须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

18.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

19.响应文件的密封和标记、递交

19.1供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在磋商文件规定的截止时间前递交的磋商响应文件，响应文件均不退回。

19.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

（2）注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在2024年XX月XX日XX: XX（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

19.3要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

19.4本项目要求投标人的法定代表人必须到场磋商，不接受经授权委托的代理人到场磋商。

20.迟交的响应文件

20.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、竞争性磋商程序

22.磋商小组的组成和磋商方法

22.1磋商由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

22.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行磋商。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

22.3本项目磋商方法详见磋商文件“第四章 磋商方法、步骤及标准”。

23.响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

23.1资格性检查

23.1.1采购人根据磋商办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

23.1.2采购人在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

23.1.3 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

23.1.4采购人在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

23.1.5只有通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

23.2符合性检查

磋商小组根据磋商办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

23.3违法磋商行为

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

23.4磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

23.5磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被视为无效文件。

23.6在详细磋商之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

23.7实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

24.响应文件的澄清

24.1磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在磋商期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

24.2供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

25.响应文件的比较与评价

25.1磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.确定成交

26.1磋商小组按照磋商文件确定的磋商方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面磋商报告。

26.2采购人应在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，并出具书面确认函。

26.3磋商文件中对成交供应商的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

26.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26.5成交供应商确定后，采购单位将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）官网上发布成交公告，成交公告期为1个工作日，公告期届满之日起向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

26.6在磋商期间，任何人不得非法干预、影响磋商过程。

## 六、授予合同

27.合同授予标准

27.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的且排名第一的成交候选供应商。

28.签订合同

28.1采购人应按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内与成交供应商签订采购合同。

## 七、公告、质疑

29.采购单位将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（http://www.hbghjt.cn/）官网上发布磋商公告、通知、磋商结果公告等磋商程序中所有信息。

30.如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购单位提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购单位将不予以受理。

31.成交结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购单位将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

32.质疑供应商对采购单位答复不满意，可在15个工作日内向采购人监管部门投诉。

33.供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，监管部门将参照《宜昌市供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

## 八、项目验收

34.采购单位按照采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

35.验收标准:磋商文件、响应文件、采购合同规定的标准。

## 九、适用法律

36.采购单位和供应商的一切磋商活动均按国家相关法律法规及相关条例执行。

参照：《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

## 十、磋商文件的解释权

37．本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

## 十一、其他注意事项

38．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

39．所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

40．参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，供应商有行政处罚行为的禁止参加本企业采购活动。

41．供应商在参加本项目采购活动前3年内因违法经营的禁止参加本项目采购活动。

42．采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目编号：hbyig2024-z036

2、项目名称：枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购

3、工程概况：新建一所小学，24个教学班1080个学位，占地面积34560平方米（约52亩），建筑面积14789.9平方米。建设内容：主要建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、餐厅、门房、标准体育场及看台、球场、道路、场地绿化、消防系统及设施、停车场及设施，购置相关教育教学、生活及安防设备等。

4、项目预算（最高限价）：40.3万元

5、采购内容：拟采购一家监理服务单位，负责施工图设计范围内全部工程建设内容（具体以采购人及图纸为准）的施工阶段监理、保修阶段监理、工程变更以及与上述项目相关的一切施工内容的全过程监理（协助前期施工准备和后期项目审计等）。

二、商务要求

1、服务期限：施工阶段监理服务期为施工工期的基础上再增加60天；保修阶段监理服务期为工程竣工验收合格后1年。

2、工期控制目标：同施工合同工期要求。

3、质量控制目标：同施工合同质量要求。

4、安全生产控制目标：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生安全事故。

5、付款方式：本项目实行分期付款，经业主认可后，按每季度支付合同金额的30%，支付金额达到合同总金额的80%后停止支付，工程竣工验收合格交付使用后向监理单位支付至合同总金额的90%，施工单位递交全部项目资料及审计结算等资料后付款至合同总金额的97%，余款在工程保修阶段监理服务期满后一次性支付。本工程保修阶段监理服务收费已包含在施工监理服务收费中，不再另行支付。上述付款方式采用现金或银行保兑（商业汇票）方式付款，以上未付款项均不计利息。

三、其它要求（供应商必须针对以下十四项内容做出全部响应的承诺，未未按要求提供承诺或承诺有负偏离的将作废标处理）

1.人员要求

（1）本项目不允许监理人更换项目总监及主要监理管理人员。除特殊情况（死亡、病重、离职）。若发生监理人擅自更换（死亡、病重、离职除外）时，委托人有权单方解除合同，因此造成的一切损失由监理人承担。因离职更换总监应承担叁万元/人次的违约金，其他人员离职参照以上程序执行，承担壹万元/人次的违约金。

（2）若项目总监等相关人员因死亡、病重、离职不能到岗的，确需更换，需报甲方批准后执行，新更换的总监理工程师及其他关键岗位管理人员的专业能力、职业资格等级必须与原管理人员相当或高于。乙方更换人员必须提前7天以书面形式通知甲方，并将拟更换的总监理工程师及其他关键岗位管理人员个人资料一并上报，经甲方面试合格、书面同意后方可更换。若未经允许发生更换时甲方直接扣除乙方合同总价的5%。总监理工程师、项目管理负责人月驻工地时间不低于22天。在项目实施期间，总监理工程师、项目管理负责人及其他关键岗位人员必须按投标承诺全部到位且实行考勤打卡，其人员不接受刷卡考勤的视为缺勤。缺勤时，招标人按以下标准扣除：总监理工程师1000元/天，专业监理工程师800元/天，监理员500元/天。

（3）由委托人组织的工程会议或每周工地例会，项目总监必须出席（经委托人批准除外），每缺席一次按贰仟元/次从合同价款中扣除，委托人将作好记录，在监理费用中扣除。

（4）若项目总监或现场主要监理人员的实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要，委托人有权向监理人提出撤换。监理人可以提出整改意见，如委托人不予接受，则监理人必须在7天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质，并扣除监理费（总监两万元/人、其他人员伍仟元/人），委托人将作好记录，在监理费用中扣除。

（5）为加强施工现场的管理力度，对于工程施工中出现的违章、违规、违反合同约定的现象及质量问题，在委托人发现问题而监理人未采取措施并二次重复出现相同问题，按次处以监理单位伍仟元的罚款。

（二）、监理人用于本工程的检测设备(用于本工程的检测设备仪器一览表)必须按投标文件承诺执行，否则委托人视其设备未到位情况给予贰万元处罚。

（三）、监理人必须确保在所有单项工程的施工作业面上凡有施工行为时，现场监理必须全时段在场，且随时保证能在15分钟内到达委托人指定的施工现场。否则，每次处以贰仟元罚金。

（四）、监理人员必须严格执行廉政纪律，违反下列条款者委托人将责令监理人撤换监理人员，并给予监理人叁万元处罚；

1、监理人员不得接受施工单位的任何宴请或礼金；

2、监理人员不得向施工单位介绍劳务队、供应商、机械设备等业务；

3、监理人员不得介绍亲朋好友到施工单位工作；

4、监理人员不得向施工单位施加其他可能违背监理公正性、严肃性的影响。

5、工作期间饮酒及发生酒驾、醉驾等危害公共安全行为的。

（五）、中标单位若因酒后驾驶车辆被执法部门进行处罚的，一经查实业主有权无条件解除双方合同。

（六）、保修期间责任：保修期内工程出现质量问题，监理人应在接到委托人通知后8小时以内派人到现场进行监理（紧急情况应当立即到达抢修现场），否则委托人可以委托他人监理，由此产生的费用从合同价款中扣除，不足部分委托人向监理人追偿。

（七）、监理人因更换人员或违反合同约定产生的扣款、罚金，均在监理费中扣除。

（八）、因分期施工导致监理期限延长的，不再支付监理服务费。

（九）、办公用房、办公用品由监理人自理。

（十）、在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

（十一）、监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期，并不再增加任何费用。

（十二）、监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿相应损失。

（十三）、投标人在建设单位工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，投标人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，投标人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（十四）、监理人必须无条件接受建设单位定期组织的考核，每期进度款支付与建设单位组织的考核结果相挂钩，若考核达不到要求，主动接受相应的扣款、清退等考核结果。

# 第四章 磋商方法、步骤及标准

参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定确定以下磋商方法、步骤及标准。

- 一、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性检查和符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性检查

1.磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。第一轮报价不得超过本项目预算金额，第二轮报价不得超过第一轮报价，第三轮报价（若有）不得超过第二轮报价。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

（四）详细评审

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体详见“评审标准”。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（五）计分办法

1.各供应商的最终得分为所有磋商小组成员所评定分数的算术平均值。

2.采购代理机构负责对各磋商小组成员的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

3.评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。

- 二、磋商标准

- （一）资格和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；（提供营业执照复印件并加盖公章） |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
|  |  | 企业资质 | 供应商应具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或建筑工程专业监理乙级及以上资质；（提供资质证书原件复印件并加盖公章） |
|  |  | 拟派监理机构人员 | 供应商拟派本项目的监理机构人员（包括项目总监、专业监理工程师、安全监理工程师、监理员）总人数不少于4人（其中：项目总监1人，专业监理工程师不少于1人，安全监理工程师不少于1人，监理员不少于1人）；（须同时提供证书原件复印件（若证书不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容）并加盖公章及社会劳动保障部门出具的2023年12月至2024年3月任意连续三个月的社会保险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）复印件加盖公章或带有电子章的参保单位缴费信息证明复印件加盖公章，且社保证明材料所记载的单位必须是该供应商。其中：项目总监应取得国家注册监理工程师注册执业证书，且证书上记载的工作单位为该供应商，专业为建筑工程；专业监理工程师应取得国家注册监理工程师注册执业证书或《监理工程师培训教育证书》，且证书上记载的工作单位为该供应商，专业为建筑工程。） |
|  |  | 单位负责人 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动； |
|  |  | 前期服务 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动； |
|  |  | 联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等其他证件单位名称一致 |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 符合磋商文件要求在规定区域加盖单位公章及法人签章。 |
|  |  | 磋商代表资格 | 供应商的法定代表人应携带第二代有效居民身份证原件和法人证明文件原件在磋商截止时间前按时签到并参加磋商会 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价唯一；磋商报价未超过预算金额或者最高限价；第二轮报价未超过第一轮报价。 |
|  |  | 服务期限 | 符合磋商文件第一章的服务期限要求 |
|  |  | 承诺函 | 符合“第三章 采购需求” |
|  |  | 违法违规行为 | 无磋商文件中的任一情形 |
|  |  | 磋商要求 | 法定代表人未按要求到达现场 |
|  |  | 规范要求 | 符合湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司采购程序及规范要求和谈判文件中规定的其他实质性要求。 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效响应文件。

- （二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 评审因素与权重分值 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 |  |
| 商务 部分 （30分） | 类似业绩 | 8 | 供应商近三年（2021年5月1日以来，以合同签订时间为准）承担过类似项目监理业绩，一个业绩得2分，最高得8分，未提供或不满足不得分。 注：1）提供合同和中标通知书证明材料，且能完全反映上述工作内容；2）证明材料复印件加盖供应商公章。 |
|  | 奖项 | 4 | 供应商近三年（2021年5月1日以来，以合同签订时间为准）承接的项目获得与本项目采购需求相关的奖项，省级及以上奖项每提供一项得 2 分，市级每提供一项得 1 分；最多得 4 分，同一项目按最高级别得分，不重复计分。（提供获奖证书或其它相关证明文件） |
|  | 检测设备 | 3 | 依据检测内容，提供满足工程检测要求的设备：数量充足，得 1 分；种类齐全，得 1 分；满足功能要求，得 1 分；其它，不得分。 |
|  | 监理机构人员配备数量 | 8 | - 拟派监理机构人员在满足资格要求的前提下，每增加1个监理员得2分，每增加1个监理工程师得4分；本项目最高得8分。 |
|  | 监理机构人员职称结构 | 7 | 1.拟派监理机构人员中级职称人员占比达50%及以上的得5分；2.拟派监理机构人员中级职称人员占比达70%及以上的得7分。（本项最高得7分） |
| 技术 部分 （50分） | 监理与相 关服务建 议书 | 5 | 工程现场状况表述清楚，得 2 分,否则得 0 分。 |
|  |  |  | 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性，完善合理可行，得 3分；欠完善缺乏针对性，得 1 分，未提供，得 0 分 |
|  | 组织形式、职责任务 | 5 | 有明确的组织形式，得 3 分,否则得 0 分。 |
|  |  |  | 职责任务符合《监理规范》 的要求，得 2 分，不符合得 0 分。 |
|  | 质量控制 | 10 | 质量控制有总目标，并响应磋商文件要求，且进行了目标分解。 目标明确、可行，得 3 分；目标基本明确、可行，得 1 分，其它，得0分。 |
|  |  |  | 对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施。 控制点和措施完善、可行，4 分；控制点和措施基本完善、可行，得 2 分，其它，得 0分。 |
|  |  |  | 质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序） 及预控措施切实可行，得 3 分，其它 1 分。 |
|  | 安全生产文明施工 | 6 | 目标明确，措施具体，能满足磋商文件提出的目标要求，得 6 分；目标不清晰，措施不具体，得 3 分，其它，得 0分。 |
|  | 信息管理 | 6 | 根据工程实际，列举信息管理的内容，完善、合理，得 6 分； 欠完善、合理，得 3 分，未提供，得 0 分 |
|  | 组织协调 | 6 | 方法明确，内容有针对性，综合协调措施得力，得 6 分； 缺乏针对性，措施不够完善，得 3 分，未提供，得 0 分。 |
|  | 合同管理 | 6 | 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施，合理、可行，得 3 分； 欠合理、可行性较差，得 1 分，未提供，得 0 分。 |
|  |  |  | 有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行，合理、可行，得 3 分； 欠合理、可行性较差，得 1 分，未提供，得 0 分 |
|  | 造价控制 | 6 | 1.造价控制的原则、任务及制度合理，完善、合理，得 3 分； 目标不清晰，措施不具体，得 1 分，未提供，得 0 分 |
|  |  |  | 2.要有工程计量、计价的控制方法和内容； 工程款支付、结算、索赔等预控措施合理，内容完善，合理、可行，得 3 分；欠完善、合理、可行性较差，得 1 分，未提供，得 0 分 |
| 价格 评议 （20分） | 投标报价 | 以最终磋商报价的算术平均值为评标基准价，与评标基准价相比，等于评标基准价的得满分20分，每高于评标基准价的1%扣0.5分，每低于评标基准价的1%扣0.3分，本项扣完为止。 |  |
|  |  | 特殊事项： 磋商小组认为供应商最终磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |  |
| 合计 | 100 | / |  |

# 第五章 合同格式及合同条款范本

（注：本合同仅为合同的参考文本，采购人与成交供应商可根据项目的具体要求进行修订）

甲方(采购人)：                      签定地点：

乙方（成交供应商）：                签定日期：      年   月   日

（甲方）所需                  (项目名称)经代理机构以         （项目编号）采购文件以竞争性磋商的招标方式进行采购。经评审小组确定                    （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商磋商响应文件

（三）合同格式及合同条款

（四）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务具体范围、考核内容等

本合同所提供的服务具体范围        。（采购人与供应商按照本项目实际情况和采购需求拟订）

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币      元，大写：         。（分项价格详见合同清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同保存

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲    方：                         乙    方：

单位名称(公章)：                   单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：           法定代表人或授权代理人：

（签字）                           （签字）

电    话：                         电    话：

签订日期：                         签订日期：

# 第六章 磋商响应文件格式

（本响应文件格式仅供参考）

枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购

磋商响应文件

(正本/副本)

项目编号：

供应商名称(盖行政公章)：

日期：

## 第一部分、商务文件

磋商承诺书

(采购人名称)：

1、根据已收到贵方的磋商文件，遵照国家有关政策法规，我方愿以磋商文件所要求的条件参与竞争性磋商，我方的条件以磋商响应文件所显示内容为准。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认磋商响应文件附录是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所递交的磋商响应文件在磋商期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

5、我方同意贵方不受你们所收到的任何磋商响应文件的约束。

6、我方接受贵方磋商文件的全部内容。

7、我方相信贵方的磋商结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

8、一旦我方成交，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方磋商公告和磋商文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

9、我方保证所递交的磋商响应文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

供应商名称(公章)：

日期：

磋商响应函

（采购人名称）：

（一）根据已收到的项目的磋商文件，遵照规定，我单位经根据磋商文件做出报价详见开标一览表。

（二）我单位将严格按招标代理人员职业守则，按国家相关法规、规范的前提下，确保该项目顺利结束。

（三）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们的合同。

（四）我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容真实，准确和完整。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：  年  月  日

磋商资格及响应性证明文件

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

磋商供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）:

日期：  年  月  日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

磋商供应商（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

开标一览表

采购项目名称：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） | 小写： 大写： |
| 项目总监 |  |
| 服务期限 |  |
| 工期控制目标 |  |
| 质量控制目标 |  |
| 安全生产控制目标 |  |
| 备注 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2．价格应按照“供应商须知”的要求报价。

3.各项报价均不得超过预算限价，否则视为无效响应。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时间：  年  月  日

公司相关资质证书等

供应商认为需要提供的其它资料

*****（供应商公司名称）

三年内无重大违法记录声明

我*****（供应商公司名称）郑重承诺，在参加*****项目（项目名称）采购活动前三年内无因违法经营受到刑事处罚；无因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若我公司故意隐瞒，我公司愿意承担由此产生的一切后果，自愿接受公共资源交易监管部门的处罚。

特此声明

*****（供应商公司名称及盖章）

*****年*****月*****日

## 第二部分、技术部分

（格式由各响应人根据磋商文件的要求自行填写）

第    轮报价响应函

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司：

1、根据枝江市枫杨小学新建项目监理单位采购现场磋商情况，我方对本采购项目竞争性磋商文件及相关附件的全部内容有了更深的了解，我方对竞争性磋商文件及相关附件的所有内容完全响应，经慎重考虑仔细核算，我方第   轮响应总报价为：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） | 小写： 大写： |
| 项目总监 |  |
| 服务期限 |  |
| 工期控制目标 |  |
| 质量控制目标 |  |
| 安全生产控制目标 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

上述报价总价包含本次采购项目全部价格，若增加本次采购内容以外项目按上述报价进行据实结算。

2、如我方被确定为中标人：

1）我方承诺严格按磋商文件规定的内容签订合同；

2）我方承诺在竞争性磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件；

3）随同本函递交的所有附录属于合同文件的组成部分；

4）完全响应磋商文件中关于服务质量、安全文明、工期、环保、付款方式、纳税、等方面内容约定；

3、我方在此声明，所递交的竞争性磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、（其他补充说明）。

供应商：（盖单位章）

授权委托人：（签字）

联系电话：

年   月   日

（本函打印3份，由供应商加盖单位公章后单独提交，磋商现场填写）

商务响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

技术响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照磋商文件，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。